Reunión 11 de junio, 20 hrs

Participantes de la reunión:

* Javier Jaure
* Juan Diego Arias
* Natalia Acevedo
* Maximiliano Tapia
* Hernán Fuentes
* Sebastián Olivares
* José Rojas
* Ignacio Ortiz
* Javier Tapia
* Juan Diego Arias

¿Qué se ha hecho desde coordinación anterior?

Grupo A 🡪 Se avanzó en el backend de ambas HUs y se terminó el diseño de la HU del memorice.

Grupo B 🡪 Casi se termina con lo propuesto para esta entrega (solo queda ver algunos detalles de la HU de las notas musicales).

Grupo C 🡪 Se terminó con el backend y está casi listo el frontend para todas las HU.

Grupo D 🡪Se completó todo lo respectivo a las HUs del menú y pulso. También se avanzó en el frontend de los formularios de registro y login.

¿Qué se hará hasta la próxima coordinación?

Terminar en las partes de diseño y backend de las HUs + terminar el diseño de los formularios de registro y login para la entrega de mañana.

¿Se Tiene algún impedimento para avanzar?

No por ahora.