Reunión 7 de mayo, 20 hrs

Participantes de la reunión:

* Hernán Fuentes
* Javier Jaure
* Juan Arias
* Ignacio Ortiz
* Maximiliano Tapia
* Tomás Carmona
* Sebastián Olivares
* José Rojas
* Javier Tapia

¿Qué se ha hecho desde coordinación anterior?

* Grupo A 🡪 Completó casi todo lo requerido, estaría faltando el diagrama de contexto (de ser necesario modificarlo).
* Grupo B 🡪 Están avanzando en los modelos, pero aún no están completos.
* Grupo C 🡪 Añadieron HUs y modificaron los diagramas de secuencia actuales, pero aún faltan HUs y por consiguiente diagramas de secuencia.

¿Qué se hará hasta la próxima coordinación?

Cada grupo tiene que terminar con lo que les falta de su parte para terminar de actualizar el GitLab de aquí a mañana (tareas especificadas anteriormente).

¿Se Tiene algún impedimento para avanzar?

Por ahora ninguno.

Y por último pero no menos importante, se decidió de usar una rama principal para el desarrollo del proyecto, la cual Sebastián Olivares irá actualizando con avances de código.