Reunión 10 de mayo, 20 hrs

Participantes de la reunión:

* Hernán Fuentes
* Javier Jaure
* Ignacio Ortiz
* Maximiliano Tapia
* Tomás Carmona
* Sebastián Olivares
* José Rojas
* Javier Tapia

En la reunión se reasignaron las HUs para que cada grupo tenga que trabajar en cosas similares (estas asignaciones se pueden ver en el Readme del Gitlab en el apartado de definiciones del supergrupo).

¿Qué se ha hecho desde coordinación anterior?

Los grupos completaron sus labores de la entrega pasada.

¿Qué se hará hasta la próxima coordinación?

Se tienen que agregar las 2 nuevas HU y cada grupo empezar a trabajar en la realización del frontend de las HUs asignadas respectivamente.

¿Se Tiene algún impedimento para avanzar?

Por ahora ninguno.