Reunión 8 de junio, 20 hrs

Participantes de la reunión:

* Javier Jaure
* Juan Diego Arias
* Natalia Acevedo
* Maximiliano Tapia
* Hernán Fuentes
* Sebastián Olivares
* José Rojas

¿Qué se ha hecho desde coordinación anterior?

Grupo A 🡪 avanzaron en el backend para sus dos HUs.

Grupo B 🡪 hicieron un caso de prueba y trabajaron en el diseño y las funcionalidades de las HUs.

Grupo C 🡪 avanzaron un poco en el diseño de las HUs.

Grupo D 🡪se avanzó en diseño de la HU del menú, y para también implementar funcionalidades a las páginas de forma global. También se terminaron los formularios de registro y login (con su respectiva conexión con el backend).

¿Qué se hará hasta la próxima coordinación?

Grupo A 🡪 terminar el backend y avanzar en hacer casos de prueba.

Grupo B 🡪 terminar de hacer casos de prueba y terminar con diseño y funcionalidades de las HUs.

Grupo C 🡪 avanzar en el backend, hacer casos de pruebas y poblar las HUs con más imágenes.

Grupo D 🡪Terminar el diseño de la HUs del Pulso y menú, al igual que los formularios de registro y login.

¿Se Tiene algún impedimento para avanzar?

No por ahora.